WordPress 博客系统 — 测试计划

| 文档版本 | 1.0 |
| --- | --- |
| 创建日期 | 2026-07-09 |
| 测试负责人 | 周芷羽 |
| 项目名称 | WordPress 博客系统全栈测试实战 |
| 被测系统地址 | http://120.25.77.137/ |

1. 测试目标

验证 WordPress 博客系统前后台核心功能符合用户预期，无严重业务流程缺陷。

通过接口测试保证 REST API 的稳定性、正确性及鉴权有效性。

评估系统在模拟并发负载下的性能表现，并尝试通过缓存策略进行优化对比。

识别常见 Web 安全漏洞（XSS、CSRF、文件上传、权限绕过等），提供修复建议。

确认系统在主流浏览器及移动端的兼容性表现。

输出一套标准、完整、可追溯的测试资产。

2. 测试范围（模块清单）

2.1 前台功能模块

文章浏览：文章列表、分类筛选、标签、归档、分页、文章详情页布局

搜索：关键词搜索、空搜索、特殊字符处理

评论：提交评论、回复、评论列表展示、审核机制（后台配合）

用户注册/登录（若开启）：注册表单校验、密码强度、登录成功/失败处理

RSS 订阅：订阅地址可达性、内容格式完整性

2.2 后台管理模块

文章管理：新建（草稿/发布）、编辑、删除、批量操作、分类、标签

页面管理：新建、编辑、删除、层级关系

媒体库：上传文件（不同格式、大小）、图片编辑、媒体搜索与筛选

用户管理：新增/编辑/删除用户，角色分配（订阅者、作者、编辑、管理员）

主题管理：安装、激活、切换、自定义

插件管理：安装、激活、停用、删除

设置：常规、撰写、阅读、讨论、固定链接等

2.3 权限控制（横切关注点）

各角色后台菜单可见性

低权限角色尝试执行高权限操作（如作者删除他人文章）应被拒绝

2.4 非功能测试范围

性能：首页、文章详情页、搜索接口

安全性：XSS、CSRF、文件上传漏洞、权限绕过、安全响应头、敏感信息泄露

兼容性：Chrome、Edge

易用性：界面提示是否清晰、必填项标识、错误信息友好度

3. 测试环境

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 被测系统 | WordPress 6（Docker 部署） |
| 服务器 | 阿里云 ECS（Ubuntu 22.04） |
| 公网 IP | http://120.25.77.137/ |
| Web 服务器 | Apache/2.4（WordPress 官方镜像内含） |
| 数据库 | MySQL 5.7（Docker 容器） |
| 测试工具（本地） | Postman, JMeter, OWASP ZAP, Selenium WebDriver, Edge 浏览器 |
| 用例/缺陷管理 | GitHub Issues 进行缺陷跟踪，Excel 管理用例 |

4. 测试策略与方法

本次采用基于风险的手工测试为主，辅助以自动化接口、性能及安全工具的综合性策略。

功能测试：黑盒手工测试，采用等价类、边界值、场景法、错误推测法设计用例。覆盖所有前台及后台核心功能，重点验证权限控制矩阵。

接口测试：使用 Postman 对 WordPress REST API 进行手工+自动化回归测试，覆盖鉴权、CRUD、参数校验、异常状态码。

性能测试：使用 JMeter 模拟多用户并发，针对首页、文章详情页、搜索接口进行负载和压力测试。设计缓存插件启用前后的对比实验，量化性能提升。

安全测试：采用手工渗透测试 + OWASP ZAP 自动化扫描相结合的方式。手工测试重点关注 XSS、文件上传、权限绕过及用户枚举；ZAP 用于被动扫描和主动扫描，暴露安全配置缺陷。

兼容性测试：选择有代表性的浏览器（Chrome/Edge）及移动端模拟器执行核心冒烟用例，记录 UI 差异与功能问题。

自动化测试：使用 Selenium + Python 实现登录、搜索、编辑已有文章等核心流程的回归脚本，集成到 pytest 框架并生成报告。

5. 资源与进度安排

计划投入 12 个工作日，具体安排如下：

| 阶段 | 工作内容 | 预计工作日 |
| --- | --- | --- |
| 测试计划与准备 | 编写本文档，梳理需求，安装必备工具 | 1 |
| 功能测试设计与执行 | 设计 45+ 条用例，执行并提交缺陷，输出功能测试报告 | 3 |
| 接口测试 | 构建 Postman 集合（30+ 条用例），执行并输出报告 | 2 |
| 性能测试 | 设计场景，执行负载/压力测试，完成缓存对比实验并出具报告 | 2 |
| 安全测试 | 手工渗透测试用例 + ZAP 扫描，撰写安全报告 | 1.5 |
| 兼容性测试 | 多浏览器与移动端验证，输出兼容性矩阵 | 0.5 |
| 测试总结 | 汇总全部产出，撰写《项目测试总结报告》 | 2 |

6. 风险评估与应对

| 风险项 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| ECS 公网带宽不足（如 1Mbps）导致性能测试数据失真 | 无法真实反映服务器处理能力 | 已调整为按流量计费、峰值 100Mbps，确保带宽不成为瓶颈 |
| Docker 容器资源占用过高致服务不稳定 | 测试中断或响应异常 | 已配置 MySQL 内存限制，必要时重启容器释放资源 |
| WordPress 核心功能过于成熟，难以发现严重缺陷 | --- | 将测试重点转向权限逻辑、异常处理、安全薄弱点及插件冲突，将易用性问题也记作缺陷 |
| 安全扫描可能触发阿里云安全告警或流量清洗 | 短暂无法访问 | 仅使用被动扫描或低强度主动扫描，避免高频请求 |
| 时间投入不确定，交付延迟 | 无法按时完成所有产出 | 按“功能+接口+性能+安全”底线执行，自动化作为可选，确保核心文档完整 |

批准/开始测试
该计划经评审后即可启动，后续各阶段产出将严格按本计划执行。所有文档将作为项目资产统一归档。